|  |  |
| --- | --- |
| VZOREC POGODBE – Sklop 1 | ***Priloga 8/1*** |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković

matična številka: 5874025000

identifikacijska številka za DDV: SI67593321

in

**OBČINA BREZOVICA**, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, ki jo zastopa župan Metod Ropret

matična številka: 5874971000

identifikacijska številka za DDV: SI10773703

in

**OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC**, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, ki jo zastopa župan Franc Setnikar

matična številka: 5874998000

identifikacijska številka za DDV: SI91166004

in

**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani , ki jo zastopa župan Željko Savič

matična številka: 5874173000

identifikacijska številka za DDV: SI81226748

in

**OBČINA HORJUL**, Občinski trg 1, 1354 Horjul, ki jo zastopa župan Janko Prebil

matična številka: 1332180000

identifikacijska številka za DDV: SI19084951

in

**OBČINA MEDVODE**, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ki jo zastopa župan Nejc Smole

matična številka: 5874564000

identifikacijska številka za DDV: SI20991517

in

**OBČINA ŠKOFLJICA**, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ki jo zastopa župan Ivan Jordan

matična številka: 5874602000

identifikacijska številka za DDV: SI72177918

(v nadaljevanju skupaj: naročnik)

ter

………………………………………………………………………………………………………………………………….

matična številka:

identifikacijska številka za DDV: SI

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklenejo naslednjo

**POGODBO**

**ZA SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA**

1. **UVODNE DOLOČBE**
2. člen

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da:

* so Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol Pri Ljubljani, Občina Horjul in Občina Škofljica (v nadaljevanju skupaj: naročnik) solastnice Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana) v naslednjih lastniških deležih: Mestna občina Ljubljana v deležu 87,32 %, Občina Medvode v deležu 3,84 %, Občina Brezovica v deležu 2,76 %, Občina Dobrova - Polhov Gradec v deležu 2,16 %, Občina Škofljica v deležu 1,80 %, Občina Dol Pri Ljubljani v deležu 1,26 % in Občina Horjul v deležu 0,86 %,
* je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila Mestne občine Ljubljana, št. 430-881/2021-2 z dne 1. 9. 2021, pooblastila Občine Medvode, pooblastila Občine Brezovica, št. 03201-4/2021-2 z dne 3. 9. 2021, pooblastila Občine Dobrova - Polhov Gradec, št. 014-0017/2021-2 z dne 6. 9. 2021, pooblastila Občine Dol Pri Ljubljani, št. 0310-0002/2020-10 z dne 10. 9. 2021, pooblastila Občine Horjul, št. ……………. z dne …………… , in pooblastila Občine Škofljica št. ……………. z dne …………… , izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JHL-20/21 »Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana« po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ……………. , pod št. objave …………………….. in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne ………………. pod št. objave …………………….. ,
* je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila št. JHL-20/21 »Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana, Sklop 1: Sistem za sejanje stabilata« kot najugodnejši ponudnik z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ………….. z dne ……………., in sicer za izvedbo celotno razpisanih dobav in storitev,
* ima naročnik Mestna občina Ljubljana sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. ,
* ima naročnik Občina Medvode sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. ,
* ima naročnik Občina Brezovica sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. ,
* ima naročnik Občina Dobrova - Polhov Gradec sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. ,
* ima naročnik Občina Škofljica sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. ,
* ima naročnik Občina Dol Pri Ljubljani sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. ,
* ima naročnik Občina Horjul sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. .

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

1. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnikov po tej pogodbi je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščeni predstavnik ali tudi upravljalec).

Pooblaščena oseba pooblaščenega predstavnika naročnika je pooblaščena, da zastopa naročnika v vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi, zlasti pa na dela, ki se nanašajo na obseg izvršenih del, pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti ter spremlja tehnični del projekta.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je tudi pooblaščen, da izvaja vse postopke za izvedbo sistema za sejanje stabilata, vključno s pripravo dokumentacijo in spremljanje izvedbe pogodbenih del.

1. člen

Za namen te pogodbe se izraz naročnik uporablja za naročnike po tej pogodbi, tj. Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Horjul, Občina Medvode in Občina Škofljica, kot tudi za pooblaščenega predstavnika naročnikov, tj. JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o..

1. **PREDMET POGODBE**
2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo sistema za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana, ki obsega:

* dobavo, montažo in zagon električnega mobilnega bobnastega sita s prilagojenim izmetom z vso pripadajočo opremo,
* dobavo, montažo, priklop in zagon vrečastega filtra z vso pripadajočo opremo (vrečasti filter, zvezdasti dozator, ventilator, elektroprema filtra, bariere) ter dobava, montaža, priklop in zagon odsesovalne nape z vsemi cevovodi in pripadajočo opremo,
* dobavo, montažo in zagon električne opreme z vso pripadajočo instalacijo in regulacijsko krmilne opreme (elektro dela),
* dobavo, montažo in zagon tračnih transporterjev,
* poskusno obratovanje in
* ostala spremljajoča dela:
* izvedbo varnostnih in zaščitnih ukrepov montirane opreme,
* izdelava delavniških risb, detajlov, predlog tehničnih rešitev in instalacij, potrebnih za funkcionalnost postrojenja,
* izdelavo projektne dokumentacije: Projekt izvedenih del (PID),
* izdelavo Dokazila o zanesljivosti z Navodili za obratovanje in vzdrževanje (NOV),
* predajo dokumentacije, vezane na dobavljeno strojno opremo ter na elektro opremo,
* šolanje naročnikovih zaposlenih,
* vsa ostala dela, ki so potrebna za izpolnitev pogodbe in funkcionalnosti delovanja sistema,
* preostala dela, ki so definirana z razpisno dokumentacijo in to pogodbo,
* ostala dela, ki izhajajo iz področne zakonodaje, ki je veljavna v Republiki Sloveniji in so povezana s predmetom pogodbe;

(v nadaljevanju: blago ali oprema ali pogodbena dela).

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti, ki so priloge in sestavni deli te pogodbe:

* razpisno dokumentacijo naročnika št. JHL-20/21 »Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana«, oktober 2021,
* projektno dokumentacijo za izvedbo del (PZI) št. 50-2214-00-2020, februar 2021, ki jo je izdelal Hidroinženiring d.o.o.,
* ponudbo izvajalca št. ………………………. z dne ……………. ,
* popis del izvajalca št. ……………………… z dne ……………………….. ,

ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. JHL-20/21, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.

1. **POGODBENA VREDNOST**
2. člen

Skupna pogodbena vrednost pogodbenih del po tej pogodbi na podlagi ponudbe znaša:

|  |  |
| --- | --- |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR brez DDV | EUR |
| DDV | EUR |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV | EUR |

Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbena cena) je določena po sistemu »cena na enoto« na osnovi popisa del. Cene na enoto in popust/i, dogovorjen s to pogodbo, so fiksni ves čas izvedbe do uspešnega prevzema pogodbenih del.

V pogodbeno ceno so, poleg del iz 4. člena te pogodbe, zajeti tudi vsi stroški pripravljalnih del, stroški organizacije delovišča, transportov, vgradnje, stroški raznih meritev, poročil, stroški vseh pomožnih del ter stroški fizičnega zavarovanja delovišča in obstoječih objektov, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile ter škode povzročene tretjim osebam pri zavarovalnici, kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca, stroški za delovno silo vključno z vsemi davki in prispevki, vse morebitne carinske dajatve, stroški energije in vode, izvedba vseh glavnih in pomožnih del, organiziranje skladiščnega prostora, raztovarjanje in skladiščenje opreme na delovišču, vsi prevozi, vsa pripravljalna dela za določitev in oznako montažnih mest za vse elemente instalacij, vsa potrebna dela pri montaži, vključno z nastavitvami in korekturami, izvajanje meritev, preizkusov in morebitnih kontrolnih inšpekcijskih pregledov, ki so potrebni, bančnih garancij, šolanje kadrov naročnika, izdelave dokumentacije za izvajanje del, izdelava ustreznih poročil, stroški pridobivanja certifikatov, izjav o lastnostih in drugih tovrstnih listin v skladu z veljavno zakonodajo, vsa zaključna dela, vključno s čiščenjem prostorov za montažo in odstranitvijo vseh pomožnih objektov in naprav z delovišča in drugi stroški, ki so vezani na izvedbo pogodbenih del.

1. **NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO**
2. člen

Izvajalec bo naročnikom ločeno izstavil natančno specificiran e-račun za opravljena pogodbena dela v roku 5 (petih) dni po podpisu zapisnika o končnem prevzemu pogodbenih del s strani pogodbenih strank oz. njihovih predstavnikov in predložitvi finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku iz 23. člena te pogodbe. Račun mora potrditi tudi nadzornik.

Izvajalec je dolžan račune posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun).

Izvajalec izstavi natančno specificiran e-račun naročnikom na naslov:

* Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
* Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica,
* Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova,
* Občina Dol Pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani,
* Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul,
* Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode in
* Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

v sorazmernih deležih po naročnikih, in sicer v naslednjih višinah od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mestna občina Ljubljana | 87,32% | ……………. EUR z DDV |
| Občina Medvode | 3,84% | ……………. EUR z DDV |
| Občina Brezovica | 2,76% | ……………. EUR z DDV |
| Občina Dobrova – Polhov Gradec | 2,16% | ……………. EUR z DDV |
| Občina Škofljica | 1,80% | ……………. EUR z DDV |
| Občina Dol pri Ljubljani | 1,26% | ……………. EUR z DDV |
| Občina Horjul | 0,86% | ……………. EUR z DDV |

Izvajalec je dolžan skupaj s specificiranim e-računom predložiti naročniku tudi zapisnik o končnem prevzemu pogodbenih del, ki je obvezna priloga k računu, podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Datum podpisa zapisnika o končnem prevzemu pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov se šteje za datum uspešnega prevzema vseh pogodbenih del. Na e-računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe C7560-21-220051, sicer ga bo naročnik zavrnil kot nepopolnega. Številka C7560-21-220051 je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu.

Če izvajalec nastopa s podizvajalci mora situaciji (e-računu) priložiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno plačilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davčna številka/identifikacijska številka za DDV, znesek za plačilo in TRR na katerega se izvrši neposredno plačilo.

Izvajalec mora razmejiti pogodbena dela na obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnost naročnika. Obdavčljiva dejavnost se nanaša na ekonomsko dejavnost občine, oddaja gospodarske javne infrastrukture v poslovni najem. Za pogodbena dela, ki se nanašajo na obdavčljivo dejavnost naročnika, mora izvajalec uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1. Za neobdavčljivo dejavnost pa mora izvajalec obračunati 22% DDV.

V primeru, da izstavljeni e-račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen e-račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih pogodbenih del.

Izplačilo bo naročnik izvršil 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljene situacije (e-računa) na transakcijski račun izvajalca IBAN  SI56 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**
2. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:

* skleniti pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (v nadaljevanju: Pisni sporazum), v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;
* obvezno spoštovati določila »Varnostnega načrta«, s katerimi ga seznani naročnik pred pričetkom izvajanja pogodbenih del;
* upoštevati tehnično specifikacijo naročnika in pogodbene obveznosti izvesti skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;
* poskrbeti, da so pogodbena dela izvedena in dokumentirana po tehničnih predpisih, standardih in normativih (montažno poročilo);
* izvesti prevzeta pogodbena dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka);
* zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi;
* izvesti pogodbena dela z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih del;
* izvesti pogodbena dela z delavci, ki imajo veljavna spričevala o opravljenem zdravniškem pregledu;
* na delovišču imeti najmanj eno (1) osebo z znanjem strokovnega nudenja prve pomoči in opremo za nudenje prve pomoči;
* omogočiti naročniku nadzor izvajanja pogodbenih del in kakovosti uporabljenega materiala/opreme/blaga v vseh fazah del;
* sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;
* obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti;
* pri montaži uporabljati atestirano orodje in pregledano delovno opremo;
* opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;
* poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji naročnika;
* poskrbeti za odstranitev odpadkov z delovišča v skladu z zahtevami naročnika in veljavnimi predpisi;
* zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta;
* poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem pogodbenih del povzročil na objektu ali na napravah naročnika;
* zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi na objektu naročnika in niso državljani Republike Slovenije;
* izvesti poskusno obratovanje;
* na natančno specificiranem izstavljenem računu navesti tudi številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

1. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

* z izvajalcem pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma;
* izdelati »Varnostni načrt«;
* seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«;
* z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;
* seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta te pogodbe in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi;
* zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme;
* določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala za vgradnjo;
* pripraviti vse potrebno za izvedbo poskusnega obratovanja;
* pri morebitni večji požarni ogroženosti poskrbeti za izvajanje požarne straže;
* prevzeti tehnično dokumentacijo;
* takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tej pogodbi.

1. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

1. **PODIZVAJALCI**
2. člen

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo  | DA / NE |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca  |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del brez DDV |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/**

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije/računa naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela po tej pogodbi.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/**

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

* pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
* predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
* svojemu računu oziroma situaciji priložiti račun oziroma situacijo podizvajalca, ki ga/jo je predhodno potrdil.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prvega odstavka tega člena za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa oziroma situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Naročnik bo potrjene račune oziroma situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/**

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta te pogodbe.

V kolikor bo izvajalec za izvedbo predmeta te pogodbe, naknadno vključil ali zamenjal podizvajalca, bo moral upoštevati določila 94. člena ZJN-3. Vključeni oz. zamenjani podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3, zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev v skladu z 1., 2. ali 4. odstavkom 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

1. **VIŠJA SILA**
2. člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če so dela delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

Le v primerih, navedenih v tem členu, naročnik ne bo izvajal sankcij proti izvajalcu po 22. in/ali 25. členu te pogodbe.

1. **DOBAVA IN MONTAŽA, POSKUSNO OBRATOVANJE, ŠOLANJE**
2. člen

Izvajalec bo pričel z izvedbo del po sklenitvi pogodbe in predložitvi finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora v desetih (10) koledarskih dneh od sklenitve pogodbe predati naročniku v potrditev terminski plan aktivnosti.

Rok dobave in montaže ter zagona opreme je ……………………. mesecev od sklenitve pogodbe. Po dobavi, montaži in zagonu sledi poskusno obratovanje, ki traja 20 (dvajset) delovnih dni, kjer se preveri delovanje sistema za sejanje stabilata kot celote. Poskusno obratovanje zajema tudi test zmogljivosti.

Rok za izvedbo pogodbenih del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za novi rok izvedbe pogodbenih del, pogodbeni stranki skleneta odgovarjajoči aneks k pogodbi.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

1. člen

Izvajalec mora dobaviti in zmontirati opremo, ki je predmet te pogodbe v skladu s pogodbenim rokom, na lokacijo RCERO Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana. Nevarnost uničenja, izgube ali poškodovanja opreme nosi izvajalec in sicer vse do naročnikovega prevzema na objektu upravljalca, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o končnem prevzemu vseh pogodbenih del.

1. člen

Izvajalec mora pred začetkom poskusnega obratovanja izvesti usposabljanje/šolanje za vzdrževalno in obratovalno osebje upravljalca. Šolanje mora vsebovati najmanj: predstavitev celotnega sistema in njegovo zgradbo, obratovanje in vzdrževanje opreme. Usposabljanje in navodila za zaposlene osebe upravljalca se bo izvajalo na objektu, prav tako tudi svetovanje po prevzemu (če bo potrebno). Izvajalec mora najkasneje pred pričetkom šolanja predati naročniku vzdrževalna in obratovalna navodila v slovenskem jeziku.

Od začetka izvedbe del do končanja bo moral izvajalec na lokaciji upravljalca usposabljati vzdrževalni in obratovalno osebje upravljalca, ki bo odgovorno za delovanje in vzdrževanje opreme.

Osebju upravljalca bo dovoljeno, da spremlja vse montažne operacije v sodelovanju z izvajalčevim lastnim tehničnim osebjem. Enak postopek bo zahtevan med testiranji (poskusnim obratovanjem) v fazi končanja del.

1. člen

Poskusno obratovanje vodi izvajalec ob sodelovanju zaposlenih upravljavca. Izvajalec mora v času poskusnega obratovanja voditi dnevnik in vanj vpisovati pripombe in opažanja in o tem sproti obveščati nadzornika naročnika.

Med poskusnim obratovanjem mora sistem delovati v skladu zahtevami iz tehničnega dela razpisne dokumentacije naročnika.

Poskusno obratovanje bo štelo kot neuspešno, če se ugotovi, da prihaja do izpadov in/ali do motenj v obratovanju, izvajalec pa teh izpadov oziroma motenj ne odpravi do konca poskusnega obratovanja.

Izvajalec mora vsako prekinitev poskusnega obratovanja, iz razlogov na njegovi strani, obrazložiti ter pripraviti ukrepe za odpravo vzrokov in preprečitev bodočih prekinitev oziroma motenj. V primeru takšnih prekinitev v času poskusnega obratovanja lahko naročnik od izvajalca zahteva izvedbo potrebnih dodatnih ukrepov, katerih stroške nosi izvajalec.

1. člen

Po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju sledi predaja vse dokumentacije iz 18. člena te pogodbe. Po potrditvi izvedenih del s strani nadzornika, bodo pogodbene stranke podpisale zapisnik o končnem prevzemu pogodbenih del.

Z datumom podpisa zapisnika o končnem prevzemu pogodbenih del preide lastninska pravica na pogodbenih delih na naročnika. Enako velja tudi za prenos nevarnosti naključnega uničenja in poškodovanja pogodbenih del.

Podpis zapisnika o končnem prevzemu pogodbenih del je pogoj za izstavitev računa.

1. **DOKUMENTACIJA**
2. člen

Izvajalec je dolžan naročniku pred podpisom zapisnika o končnem prevzemu pogodbenih del predložiti naslednjo dokumentacijo:

* projekt izvedenih del – PID, izdelan v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. št. 36/2018 in dopolnitve);
* Dokazilo o zanesljivosti z navodili za obratovanje in vzdrževanje – NOV v slovenskem jeziku, izdelan v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. št. 36/2018 in dopolnitve);
* vso tehnično dokumentacijo, vezano na dobavljeno strojno opremo ter elektro opremo,
* garancijske izjave, certifikate, izjave o lastnostih in druge listine v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Vsa zahtevana dokumentacija mora biti predana v originalu in v slovenskem jeziku ter moraj ustrezati zahtevam slovenske zakonodaje. Sprejemljivi bodo samo originalni izvodi in originalne kopije navedenih dokumentov. Vsa dokumentacija mora biti urejena, indeksirana in predana v dveh enakovrednih izvodih (original in ena kopija) v natisnjeni obliki in v enem (1) izvodu v elektronski obliki v PDF formatu (odprta »*source*« koda in zaprta), prav tako urejeno in indeksirano ter v originalnih nezaščitenih datotekah Autodesk AutoCAD programa, v katerem bo narisana, Microsoft Office programa.

Vsa predana pisna dokumentacija ne sme nositi znaka (*copyright*) oz. vsebinsko enakovrednega teksta (določila) in postane last naročnika, ki lahko z njo prosto razpolaga v namene obratovanja in vzdrževanja, kot tudi obnove in predelave sistema.

1. **GARANCIJA**
2. člen

Garancijska doba za dobavljeno in vgrajeno opremo in za vsa opravljena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, opremo in vgrajeni material) je …………………. mesecev, za dobavljeno in vgrajeno električno opremo in za vsa opravljena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, opremo in vgrajeni material) …………………. mesecev od datuma podpisa zapisnika o končnem prevzemu pogodbenih del.

V garancijski dobi mora izvajalec zagotavljati redno servisiranje, vključno s potrebnimi rezervni deli in potrošnim materialom na stroške izbranega ponudnika. Interval servisiranja mora definirati proizvajalec dobavljenega blaga.

1. člen

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti in okvare na opremi in zaradi tega pride do odpovedi dela ali celotnega sistema, se mora izvajalec odzvati in priti na objekt naročnika v roku 12 (dvanajstih) ur, potem ko ga naročnik obvesti (pisno po e-pošti oz. po telefonu na št.: …………………………, g. ……………………….) o nastali napaki. Napako mora na svoje stroške odpraviti v najkrajšem možnem času. Če tega ne naredi, lahko naročnik zahteva novo opremo v breme izvajalca. Novo opremo, ki bo nadomestila okvarjeno, je potrebno na stroške izvajalca zamenjati v najkrajšem možnem času.

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti/napak ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tej pogodbi s pet odstotnim (5 %) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

Za pokritje stroškov odprave okvar/e lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

1. **JAMČEVANJE ZA NAPAKE**
2. člen

Izvajalec jamči 180 (sto osemdeset) koledarskih dni za skrite napake v delovanju opreme, šteto od datuma podpisa zapisnika o končnem prevzemu pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka, ki je ob podpisu zapisnika o končnem prevzemu pogodbenih del ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca pisno čim prej obvestil.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti.

1. **FINANČNA ZAVAROVANJA**
2. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku Mestni občini Ljubljana najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (izvirnik finančnega zavarovanja ali v elektronski obliki v pdf. formatu digitalno podpisano finančno zavarovanje (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije)) za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (desetih odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV, to je ……………… EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil pravočasno in kvalitetno, to je s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, z dobo veljavnosti še najmanj šestdeset (60) koledarskih dni po podpisu zapisnika o končnem prevzemu pogodbenih del.

Finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti izdano v slovenskem jeziku. Bančna garancija mora biti izdana pri banki, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Upravičenec finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti je naročnik Mestna občina Ljubljana. V primeru unovčitve finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti naročnikom iz prve alineje prvega odstavka 1. člena te pogodbe pripadajo sorazmerni deleži glede na znesek unovčenega finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti. Finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti v unovčenje predloži Mestna občina Ljubljana.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti in odstopi od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

V kolikor izvajalec v roku petnajstih (15) dni od sklenitve pogodbe ne bo predložil finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti v višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da odstopa od sklenitve pogodbe, naročnik pa bo predlagal Državni revizijski komisiji, da uvede postopek o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. V tem primeru bo naročnik unovčil finančno zavarovanje resnosti ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

1. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku 15 (petnajst) dni po podpisu zapisnika o končnem prevzemu pogodbenih del predložiti naročniku Mestni občini Ljubljana nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (izvirnik finančnega zavarovanja ali v elektronski obliki v pdf. formatu digitalno podpisano finančno zavarovanje (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije)) (v nadaljevanju: finančno zavarovanje odprave napak v garancijskem roku) v skladu s pogodbo, plačljivo na prvi poziv, in sicer v višini 5 % (pet odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV, tj. ……… EUR. Finančno zavarovanje odprave napak v garancijski dobi velja za opremo in za kakovost izvedenih pogodbenih del in mora veljati še 30 (trideset) dni po poteku garancijske dobe (torej mora veljati: celotno garancijsko dobo, določeno v pogodbi + 30 dni), določene v pogodbi.

Finančno zavarovanje odprave napak v garancijski dobi v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti izdano v slovenskem jeziku. Bančna garancija mora biti izdana pri banki, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Upravičenec finančnega zavarovanja odprave napak v garancijski dobi je naročnik Mestna občina Ljubljana. V primeru unovčitve finančnega zavarovanja odprave napak v garancijskem roku naročnikom iz prve alineje prvega odstavka 1. člena te pogodbe pripadajo sorazmerni deleži glede na znesek unovčenega finančnega zavarovanja odprave napak v garancijskem roku. Finančno zavarovanje odprave napak v garancijskem roku v unovčenje predloži Mestna občina Ljubljana.

V kolikor izvajalec najkasneje v roku 15 (petnajst) dni po podpisu zapisnika o končnem prevzemu pogodbenih del ne predloži naročniku finančnega zavarovanja odprave napak v garancijski dobi, v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Finančno zavarovanje odprave napak v garancijski dobi bo naročnik unovčil za poplačilo stroškov odprave napak, v kolikor jih ne bo odpravil izvajalec sam in za poplačilo morebitne nastale škode.

Izvajalec se obveže, da na naročnikovo zahtevo na svoje stroške odpravi vse pomanjkljivosti v garancijski dobi, nastale po krivdi izvajalca.

1. člen

Unovčitev finančnega zavarovanja iz 22. in/ali 23. člena te pogodbe ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

1. **POGODBENA KAZEN**
2. člen

V primeru, da izvajalec ne izpolni pogodbenih obveznosti v pogodbeno dogovorjenem roku iz 13. člena pogodbe, in neizpolnitev ni posledica višje sile, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša nič celih pet odstotka (0,5 %) skupne pogodbene vrednosti z DDV, tj. ….. EUR, za vsak dan zamude, vendar ne več kot pet odstotkov (5 %) skupne pogodbene vrednosti z DDV. O tem mora naročnik nemudoma obvestiti izvajalca skladno s petim odstavkom 251. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 s spremembami).

V kolikor skupni znesek pogodbene kazni preseže pet odstotkov (5 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli odgovornosti do izvajalca.

1. člen

Za uveljavljanje pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun s plačilnim rokom osem (8) koledarskih dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude pri plačilu računa, je izvajalec dolžan naročniku plačati zakonske zamudne obresti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

1. **PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**
2. člen

Predstavnik naročnika Mestne občine Ljubljana za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Predstavnik naročnika Občine Medvode za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Predstavnik naročnika Občine Brezovica za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Predstavnik naročnika Občine Dobrova - Polhov Gradec za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Predstavnik naročnika Občine Škofljica za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Predstavnik naročnika Občine Dol pri Ljubljani za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Predstavnik naročnika Občine Horjul za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana:

Pooblaščena oseba: ………………………………….. , telefon: ……………………………. , elektronska pošta: ……………………………………… .

Naročnik bo sklenil ločeno pogodbo za izvajanje nadzora nad izvedbo pogodbenih del.

Predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ………………… , telefon: ………… , elektronska pošta: …………………….. .

Vodja del izvajalca je: ………………………….. , telefon: ……………… , elektronska pošta: ………………… .

Predstavnika pogodbenih strank imata pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja ter sprejemati ukrepe in odločitve v skladu z vsebinskimi določili te pogodbe.

Spremembo predstavnikov/skrbnikov pogodbe morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v treh (3) dneh po nastopu spremembe.

1. **VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVED TER ODSTOP OD POGODBE**
2. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje v roku, višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka 22. člena te pogodbe. V kolikor izvajalec naročniku ne predloži pravočasno finančnega zavarovanja iz prvega odstavka 22. člena te pogodbe, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje resnosti ponudbe brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

Glede garancijskih določil velja ta pogodba do poteka vseh garancijskih dob.

1. člen

Vsaka pogodbena stranka ima pravico odpovedati pogodbo z eno (1) mesečnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje pogodbenih strank in pod pogojem, da je pogodbena stranka poravnala svoje zapadle obveznosti do druge pogodbene stranke. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi pogodbeni stranki poslana s priporočeno pošiljko.

Izvajalec se v času odpovedi medsebojnega pogodbenega razmerja obvezuje izvajati pogodbena dela do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko pisno sporazumeta za drugačen odpovedni rok.

1. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, z obvestilom, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

* ne izdela natančnega terminskega plana aktivnosti in ga ne predloži naročniku v potrditev v roku tridesetih (30) dni po sklenitvi pogodbe,
* ne upošteva navodil naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,
* ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
* ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
* ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,
* preda izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,
* prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec se v primeru odstopa od pogodbe s strani naročnika iz razlogov, navedenih v tem členu, izrecno strinja, da bo opremo pustil pri naročniku v brezplačni uporabi toliko časa, dokler jo naročnik ne bo nadomestil z novo.

1. člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

1. člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

1. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

1. **SESTAVNI DELI POGODBE**
2. člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg pogodbe ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

* razpisna dokumentacija, št. ……………..,
* ponudba izvajalca št. ………………. z dne …………………… .

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank pogodbe najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

1. člen

Vsa strokovna dokumentacija in priloge te pogodbe, ki jo izvajalec na podlagi te pogodbe izroči naročniku, postane last naročnika.

1. **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**
2. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. **ODSTOP OZIROMA CESIJE DENARNIH TERJATEV**
2. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. **KRŠITEV PRAVIC TRETJE OSEBE**
2. člen

V primeru najave kakršnihkoli zahtev ali terjatev s strani tretje osebe, ki trdi, da so v okviru te pogodbe kršene njene pravice patentov, zaščitnih znakov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti in uveljavljenih industrijskih standardov, bo izvajalec na lastne stroške branil in odškodoval naročnika pred vsemi upravičenimi ali neupravičenimi zahtevami. V kolikor bodo takšne terjatve naslovljene na naročnika, bo ta nemudoma obvestil izvajalca o nastali situaciji. Izvajalec ima pravico do načina obrambe, za katerega misli, da je najbolj primeren in učinkovit.

Izvajalec bo na lastne stroške brez odlašanja in v najkrajšem možnem času izvedel vse možne ukrepe za ukinitev takšnih zahtev ali terjatev. Če izvajalčevi ukrepi ne bodo uspešni in če naročnik sprejme zahteve ali terjatve, ki se obravnavajo pod tem členom, bo naročnik v celoti bremenil izvajalca za vse takšne zahteve ali terjatve, vključujoč morebitne stroške za naročnikovo pravno obrambo proti zahtevam ali terjatvam, nastalim kot posledica uporabe izdelkov ali del, ki jih je izvajalec predal naročniku v skladu s to pogodbo.

V posebnih primerih, kjer izvajalec ne more ukiniti zahtev ali terjatev tretjih oseb in ne more na lastne stroške predložiti in dostaviti nadomestnih izdelkov ali del, so pa takšni izdelki oziroma dela nujno potrebni za izvajanje pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca, da mu ta vrne vse, kar je po tej pogodbi prejel, ali pa zahteva sorazmerno znižanje cene po tej pogodbi.

1. **PRENOS PRAVIC NA TRETJEGA**
2. člen

Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

1. **POSLOVNA SKRIVNOST**
2. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke tretjim osebam ne bosta razkrili detajlov te pogodbe ne v pisni, ustni, ne v elektronski obliki. Ta omejitev se ne nanaša na banke in druge pristojne organe, ki imajo pravico do vpogleda v posamezne podatke, oziroma v podatke, navedene 4. odstavku tega člena.

Če obstaja možnost, da se kateri od pogodbenih strank povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe, se podatki oziroma informacije še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj pet (5) let po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

Pogodbeni stranka zaradi kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi pogodbena stranka mogla in morala vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzroči škodo.

Kot poslovna skrivnost po tej pogodbi ne štejejo naslednji podatki:

* podatki oziroma informacije, ki jih pogodbena stranka razkrije s predhodnim soglasjem nasprotne pogodbene stranke;
* podatki oziroma informacije, ki jih pogodbena stranka razkrije povezanim podjetjem, pooblaščenim osebam, svetovalcem, zunanjim sodelavcem, svoji banki ali drugim kreditnim institucijam, agencijam za zbiranje podatkov o kreditni sposobnosti ali potencialnim prevzemnikom pravic in obveznosti iz te pogodbe;
* podatki oziroma informacije, ki jih je pogodbena stranka dolžna razkriti na podlagi veljavnih zakonov, predpisov oziroma pravil upravljavcev prenosnega in/ali distribucijskega omrežja, oziroma v zvezi s sodnimi oziroma nadzornimi postopki, pod pogojem, da si pogodbena stranka v okviru, kot ga dopušča zakon, predpis ali odredba, v dopustnem in razumnem obsegu prizadeva preprečiti razkritje teh podatkov ali ga omeji, o tem pa nemudoma obvesti nasprotno pogodbeno stranko;
* podatki oziroma informacije, ki so ali postanejo javno znani na zakonit način in ne s kršitvijo določil tega člena.
1. člen

Poslovno skrivnost po prejšnjem členu te pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in odgovarjati za izpolnjevanje te obveznosti za vse svoje delavce in kogarkoli tretjega, s katerega pomočjo izpolnjujeta svoje obveznosti iz naslova te pogodbe, kot za sami sebe.

1. **LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO DOKUMENTACIJE**
2. člen

Ob primopredaji posamezne dokumentacije izvajalec na naročnika prenese vse materialne avtorske pravice na dokumentaciji, zlasti pravice do reproduciranja, distribuiranja, javnega izvajanja, prenašanja in prikazovanja, dajanja na voljo javnosti, predelave, uporabe dela v predelani obliki, dostopa in izročitve, zadrži pa moralne avtorske pravice, brez dodatnih finančnih obveznosti naročnika. Dokumentacija, ki jo prejme naročnik, je last naročnika. Vse posege v opremo v življenjski dobi opreme sme naročnik izvajati brez pridobivanja soglasja izvajalca/izdelovalca posameznih delov dokumentacije.

1. **REŠEVANJE SPOROV**
2. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

1. **OSTALE DOLOČBE**
2. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe so veljavne le, če jih pogodbeni stranki skleneta v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi, ki ga podpišeta obe stranki pogodbe.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

1. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

1. člen

Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.

1. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v sedemnajstih (17) enakih izvodih, od katerih prejme vsak od naročnikov po dva izvoda in izvajalec dva (2) izvoda.

|  |  |
| --- | --- |
| **Številka pogodbe:** | **Številka pogodbe: C7560-21-220051** |
|  | Številka dok. DS: …………………………………. |
| Datum: | Datum: |
|  |  |
| Izvajalec | Naročnik: |
| Direktor  | **MESTNA OBČINA LJUBLJANA**ŽupanZoran Janković |
|  | Naročnik: |
|  | **OBČINA BREZOVICA**ŽupanMetod Ropret |
|  | Naročnik: |
|  | **DOBROVA - POLHOV GRADEC** ŽupanFranc Setnikar  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Naročnik: |
|  | **OBČINA DOL PRI LJUBLJANI** ŽupanŽeljko Savič  |
|  | Naročnik: |
|  | **OBČINA HORJUL** ŽupanJanko Prebil  |
|  | Naročnik: |
|  | **OBČINA MEDVODE**ŽupanNejc Smole |
|  | Naročnik: |
|  | **OBČINA ŠKOFLJICA**ŽupanIvan Jordan |

|  |  |
| --- | --- |
| VZOREC POGODBE – Sklop 2 | ***Priloga 8/2*** |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković

matična številka: 5874025000

identifikacijska številka za DDV: SI67593321

in

**OBČINA BREZOVICA**, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, ki jo zastopa župan Metod Ropret

matična številka: 5874971000

identifikacijska številka za DDV: SI10773703

in

**OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC**, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, ki jo zastopa župan Franc Setnikar

matična številka: 5874998000

identifikacijska številka za DDV: SI91166004

in

**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani , ki jo zastopa župan Željko Savič

matična številka: 5874173000

identifikacijska številka za DDV: SI81226748

in

**OBČINA HORJUL**, Občinski trg 1, 1354 Horjul, ki jo zastopa župan Janko Prebil

matična številka: 1332180000

identifikacijska številka za DDV: SI19084951

in

**OBČINA MEDVODE**, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ki jo zastopa župan Nejc Smole

matična številka: 5874564000

identifikacijska številka za DDV: SI20991517

in

**OBČINA ŠKOFLJICA**, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ki jo zastopa župan Ivan Jordan

matična številka: 5874602000

identifikacijska številka za DDV: SI72177918

(v nadaljevanju skupaj: naročnik)

ter

………………………………………………………………………………………………………………………………….

matična številka:

identifikacijska številka za DDV: SI

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklenejo naslednjo

**POGODBO**

**o dobavi čelnega nakladalnika**

1. **UVODNE DOLOČBE**
2. člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da:

* so Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol Pri Ljubljani, Občina Horjul in Občina Škofljica (v nadaljevanju skupaj: naročnik) solastnice Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana) v naslednjih lastniških deležih: Mestna občina Ljubljana v deležu 87,32 %, Občina Medvode v deležu 3,84 %, Občina Brezovica v deležu 2,76 %, Občina Dobrova - Polhov Gradec v deležu 2,16 %, Občina Škofljica v deležu 1,80 %, Občina Dol Pri Ljubljani v deležu 1,26 % in Občina Horjul v deležu 0,86 %,
* je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila Mestne občine Ljubljana, št. 430-881/2021-2 z dne 1. 9. 2021, pooblastila Občine Medvode, pooblastila Občine Brezovica, št. 03201-4/2021-2 z dne 3. 9. 2021, pooblastila Občine Dobrova - Polhov Gradec, št. 014-0017/2021-2 z dne 6. 9. 2021, pooblastila Občine Dol Pri Ljubljani, št. 0310-0002/2020-10 z dne 10. 9. 2021, pooblastila Občine Horjul, št. ……………. z dne …………… , in pooblastila Občine Škofljica št. ……………. z dne …………… , izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JHL-20/21 »Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana« po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ……………. , pod št. objave …………………….. in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne ………………. pod št. objave …………………….. ,
* je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila št. JHL-20/21 »Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana, Sklop 2: Dobava čelnega nakladalca« kot najugodnejši ponudnik z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ………….. z dne ……………., in sicer za izvedbo celotno razpisanih dobav in storitev,
* ima naročnik Mestna občina Ljubljana sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. ,
* ima naročnik Občina Medvode sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. ,
* ima naročnik Občina Brezovica sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. ,
* ima naročnik Občina Dobrova - Polhov Gradec sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. ,
* ima naročnik Občina Škofljica sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. ,
* ima naročnik Občina Dol Pri Ljubljani sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. ,
* ima naročnik Občina Horjul sredstva predvidena v proračunu občine za leto ……….., na proračunski postavki……………, NRP………………….. .

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta pogodbe.

1. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnik po tej pogodbi je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščeni predstavnik ali tudi upravljalec).

Pooblaščena oseba pooblaščenega predstavnika naročnika je pooblaščena, da zastopa naročnika v vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi, zlasti pa na dela, ki se nanašajo na obseg izvršenih del, pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti ter spremlja tehnični del projekta.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je tudi pooblaščen, da izvaja vse postopke za izvedbo dobave blaga, vključno s pripravo dokumentacijo in spremljanje izvedbe pogodbenih del.

1. člen

Za namen te pogodbe se izraz naročnik uporablja za naročnike po tej pogodbi, tj. Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Horjul, Občina Medvode in Občina Škofljica, kot tudi za pooblaščenega predstavnika naročnikov, tj. JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o..

1. **PREDMET POGODBE**
2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo dobavo novega čelnega nakladalnika znamke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, TIP in MODEL STROJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: blago), v skladu s Tehnično specifikacijo, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga te pogodbe, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji naročnika št. št. JHL-20/21 »Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana«, oktober 2021 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), projektni dokumentaciji za izvedbo del (PZI) št. 50-2214-00-2020, februar 2021, ki jo je izdelal Hidroinženiring d.o.o., na podlagi ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga te pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. št. JHL-20/21.

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo dobavljeno blago po svoji kvaliteti, tehničnih lastnostih, uporabnosti in vsem ostalem ustrezalo vsem veljavnim predpisom in/ali standardom, po katerih je lahko predmet uporabe v Republiki Sloveniji, ter da bo opremljeno z vsemi potrebnimi navodili, atesti in drugimi listinami v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

1. člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

1. **POGODBENA VREDNOST**
2. člen

Pogodbena cena blaga iz 4. člena te pogodbe je določena na podlagi ponudbe izvajalca in znaša na dan sklenitve te pogodbe v vrednosti:

|  |  |
| --- | --- |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR brez DDV | EUR |
| DDV | EUR |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV | EUR |

pri čemer je pogodbena cena blaga, navedena v ponudbi fiksna ves čas veljavnosti pogodbe, razen v primeru znižanja cene.

V pogodbeni ceni, navedeni v ponudbenem predračunu izvajalca, so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dobave, stroški prevoza, stroški zavarovanja blaga do prevzema, stroški rednega periodičnega vzdrževanja blaga, stroški izdaje CE certifikata in ostale dokumentacije za dobavljeno blago, stroški šolanja naročnikovega osebja, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca.

1. **NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA**
2. člen

Izvajalec bo naročnikom ločeno izstavil natančno specificiran e-račun za dobavljeno blago v petih (5) koledarskih dneh po uspešno opravljenem prevzemu blaga, ki se bo vršil s podpisom prevzemnega zapisnika (dobavnice) o prevzemu blaga s strani pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov, in predložitvi finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku iz 20. člena te pogodbe.

Izvajalec je dolžan račun posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun).

Izvajalec izstavi natančno specificiran e-račun naročnikom na naslov:

* Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
* Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica,
* Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova,
* Občina Dol Pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani,
* Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul,
* Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode in
* Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

v sorazmernih deležih po naročnikih, in sicer v naslednjih višinah od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mestna občina Ljubljana | 87,32% | ……………. EUR z DDV |
| Občina Medvode | 3,84% | ……………. EUR z DDV |
| Občina Brezovica | 2,76% | ……………. EUR z DDV |
| Občina Dobrova – Polhov Gradec | 2,16% | ……………. EUR z DDV |
| Občina Škofljica | 1,80% | ……………. EUR z DDV |
| Občina Dol pri Ljubljani | 1,26% | ……………. EUR z DDV |
| Občina Horjul | 0,86% | ……………. EUR z DDV |

E-račun mora vsebovati specifikacijo izvedene dobave blaga, izvajalec mora k e-računu priložiti podpisano dobavnico o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika. Na e-računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe C7560-21J220051, sicer ga bo naročnik zavrnil kot nepopolnega. Številka C7560-21J220051 je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu.

V primeru, da izstavljeni e-račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen e-račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga.

Izplačilo bo naročnik izvršil 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa) na transakcijski račun izvajalca IBAN  SI56 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Če izvajalec nastopa s podizvajalci mora situaciji (e-računu) priložiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno plačilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davčna številka/identifikacijska številka za DDV, znesek za plačilo in TRR na katerega se izvrši neposredno plačilo.

Izvajalec mora razmejiti pogodbena dela na obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnost naročnika. Obdavčljiva dejavnost se nanaša na ekonomsko dejavnost občine, oddaja gospodarske javne infrastrukture v poslovni najem. Za pogodbena dela, ki se nanašajo na obdavčljivo dejavnost naročnika, mora izvajalec uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1. Za neobdavčljivo dejavnost pa mora izvajalec obračunati 22% DDV.

1. **PODIZVAJALCI**
2. člen

***/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /***

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo  | DA / NE |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca  |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost dobav  |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobav in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/**

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije/računa naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela po tej pogodbi.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/**

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

* pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
* predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca
* ob računu priložiti račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

**ALI**

***/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /***

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih dobav blaga, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobave blaga in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

1. **ROK DOBAVE**
2. člen

Rok dobave blaga je …………………………… koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe. Dobava blaga se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo zaključeno šolanje naročnikovega osebja in bo podpisan prevzemni zapisnik (dobavnica) o prevzemu blaga s strani pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov skupaj s pripadajočo zahtevano dokumentacijo.

Dobava in prevzem blaga se bo vršila na lokacijo pooblaščenega predstavnika naročnika, RCERO Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana, v skladu s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2020).

Prevoz blaga organizira izvajalec na svoj račun.

1. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja blaga preide od izvajalca na naročnika z izročitvijo blaga naročniku - prevzem. Pregled blaga se opravi v navzočnosti predstavnikov obeh pogodbenih strank.

1. **VIŠJA SILA**
2. člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če so dobave blaga delno ali v celoti motene oziroma preprečene, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

1. **DOKUMENTACIJA IN ŠOLANJE**
2. člen

Izvajalec je dolžan ob prevzemu blaga predati naročniku vso potrebno spremno dokumentacijo, in sicer dobavnico ter

* izjavo o skladnosti,
* priročnik za upravljanje, varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (2x v tiskani obliki + 2x USB),
* navodila za upravljavce stroja (2x v tiskani obliki za v kabino) -navodila za uporabo in vzdrževanje, ter navodila za varno delo,
* katalog rezervnih delov (1x v tiskani obliki + 2x USB),
* celovit servisni priročnik (navodila za vzdrževanje) v slovenskem jeziku vključno z celovitimi električnimi in hidravličnimi načrti stroja (1x v tiskani obliki + 2x USB),
* izjavo o skladnosti stroja – original in prevod v slovenskem jeziku (1x v tiskani obliki + 2x USB),
* vse napise in oznake na vozilu, ki morajo biti v slovenskem jeziku,
* potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme na podlagi Zapisnika o pregledu in preizkusu delovne opreme.
1. člen

Ob izročitvi blaga bo izvajalec pred podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika skupaj s pripadajočo zahtevano dokumentacijo izvedel teoretično in praktično usposabljanje za 10 (deset) delavcev - strojnikov naročnika, v 3 (treh) manjših skupinah, za varno uporabo blaga, v skladu z navodili proizvajalca blaga za uporabo, vzdrževanje, preizkušanje in servisiranje blaga.

1. **KAKOVOST IN GARANCIJA**
2. člen

Kakovost dobavljenega blaga mora biti v skladu s tehnično specifikacijo naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe in tehnično dokumentacijo, ki jo bo izvajalec predložil ob predaji oz. prevzemu blaga.

V primeru neskladnosti dobavljenega blaga s tehnično specifikacijo naročnika in/ali veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe in/ali tehnično dokumentacijo, ki jo bo izvajalec predložil ob predaji oz. prevzemu blaga, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

1. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago, vključno z nadgradnjo in hidravličnimi deli je ………………….. mesecev oz. 6.000 delovnih ur od dneva podpisa dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika in na vitalne dele stroja (motor, menjalnik, pogoni) najmanj oseminštirideset (48) mesecev oz. 8.000 delovnih ur od dneva podpisa dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

Izvajalec naročniku zagotavlja tudi vse ostale garancije, v skladu s splošnimi garancijskimi predpisi proizvajalca dobavljenega blaga.

V kolikor naročnik ne uporablja blaga po navodilih izvajalca oziroma garancijskega lista, izgubi pravico garancije za kvaliteto blaga, katerega dobava je predmet te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje v garancijski dobi iz prvega odstavka tega člena, na svoje stroške odpraviti vse napake in okvare na blagu, v roku dvainsedemdeset (72) ur od trenutka, ko naročnik obvesti izvajalca o ugotovljeni napaki ali okvari in ga pozove k odpravi napak ali okvar. Če izvajalec v garancijski dobi v navedenem roku ne odpravi napake ali okvare blaga, lahko naročnik zahteva, da mu izvajalec namesto okvarjenega blaga izroči drugo blago (čelni nakladalnik) z enakimi tehničnimi lastnostmi, ki brezhibno deluje. Če izvajalec v navedenem roku napake ali okvare blaga ne odpravi ali naročniku ne izroči drugega blaga z enakimi tehničnimi lastnostmi, ki brezhibno deluje, lahko naročnik izvajalcu obračuna odškodnino v višini 300,00 EUR (tristo evrov) za vsak dan, ko blaga ne bo možno uporabljati, šteto od preteka dvainsedemdeset (72) ur od trenutka, ko naročnik obvesti izvajalca o ugotovljeni napaki ali okvari in ga pozove k njeni odpravi.

Izvajalec na lastne stroške zagotavlja naročniku periodično servisiranje blaga v času garancijske dobe na lokaciji naročnika.

Izvajalec zagotavlja naročniku izvedbo servisnih storitev izven garancijske dobe na lokaciji naročnika in dobavo rezervnih delov za obdobje desetih (10) let od datuma prevzema blaga.

1. **JAMČEVANJE ZA NAPAKE**
2. člen

Izvajalec jamči 180 (sto osemdeset) koledarskih dni za skrite napake blaga, šteto od datuma podpisa dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka, ki je ob podpisu dobavnice o prevzemu blaga ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v enem (1) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca pisno čim prej obvestil.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku tridesetih (30) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti.

1. **OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**
2. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi se izvajalec zavezuje, da bo:

* pogodbene obveznosti izvedel skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;
* izvedel prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob tesnem sodelovanju z naročnikom in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
* obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti;
* pred morebitno oddajo dobave blaga tretji osebi pridobil predhodno pisno soglasje naročnika;
* zagotavljal vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi;
* na zahtevo naročnika dokazal kvaliteto blaga;
* sproti odpravljal vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;
* naročnika obvestil o dobavi vsaj sedem (7) dni pred predvideno dobavo blaga;
* ob dobavi blaga naročniku predložil tehnično dokumentacijo o kvaliteti blaga;
* odgovarjal za kakovost dobavljenega blaga v rokih, navedenih v pogodbi;
* na natančno specificiranem izstavljenem računu navedel tudi številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

1. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

* z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;
* takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti;
* omogočiti izvedbo prevzema blaga in podpisati dobavnico o prevzemu blaga;
* prevzeti atestno in tehnično dokumentacijo o vseh izvedenih preizkusih.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tej pogodbi.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

1. **FINANČNO ZAVAROVANJE**
2. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajstih) koledarskih dni od sklenitve pogodbe, predložil naročniku Mestni občini Ljubljana, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (izvirnik finančnega zavarovanja ali v elektronski obliki v pdf. formatu digitalno podpisano finančno zavarovanje (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije)) za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznost (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), plačljivo na prvi poziv, in sicer v višini 10 % (z besedo: deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, tj. ………. EUR, z dobo veljavnosti še najmanj šestdeset (60) koledarskih dni po podpisu prevzemnega zapisnika.

Finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti izdano v slovenskem jeziku. Bančna garancija mora biti izdana pri banki, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Upravičenec finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti je naročnik Mestna občina Ljubljana. V primeru unovčitve finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti naročnikom iz prve alineje prvega odstavka 1. člena te pogodbe pripadajo sorazmerni deleži glede na znesek unovčenega finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti. Finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti v unovčenje predloži Mestna občina Ljubljana.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo takoj po podpisu dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika skupaj s pripadajočo zahtevano dokumentacijo, predložil naročniku Mestni občini Ljubljana nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (izvirnik finančnega zavarovanja ali v elektronski obliki v pdf. formatu digitalno podpisano finančno zavarovanje za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije)), plačljivo na prvi poziv, in sicer v višini 5 % (pet odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV, to je………..EUR (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku).

Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku mora biti izdano v slovenskem jeziku pri banki ali zavarovalnici, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Upravičenec finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku je naročnik Mestna občina Ljubljana. V primeru unovčitve finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku naročnikom iz prve alineje prvega odstavka 1. člena te pogodbe pripadajo sorazmerni deleži glede na znesek unovčenega finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku. Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku v unovčenje predloži Mestna občina Ljubljana.

V kolikor izvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena pogodbe ne bo predložil finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku velja za blago in za kakovost izvedenih pogodbenih obveznosti in mora veljati še 30 (trideset) dni po poteku:

- oseminštirideset (48) mesecev oz. 8.000 delovnih ur od dneva podpisa dobavnice, kar nastopi prej.

Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec ne izpolni svojih garancijskih obveznosti.

Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku izvajalca ne odvezuje:

* od obveznosti odprave napak v preostalem garancijskem roku,
* njegove obveznosti za povrnitev škode naročniku v znesku razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi napak utrpel in zneskom unovčenega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Če izvajalec ne izroči naročniku finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku v skladu z določili tega člena, je naročnik upravičen do unovčenja finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

1. člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

1. **POGODBENA KAZEN**
2. člen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v roku, opredeljenem v 9. členu te pogodbe in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 11. členu te pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini 300,00 EUR za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10 % (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti z DDV. O tem mora naročnik nemudoma obvestiti izvajalca skladno s petim odstavkom 251. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 s spremembami).

V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10 %) celotne pogodbene vrednosti z DDV lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od pogodbe.

1. člen

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih obveznosti nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

1. **PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**
2. člen

Predstavnik naročnika Mestne občine Ljubljana za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Predstavnik naročnika Občine Medvode za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Predstavnik naročnika Občine Brezovica za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Predstavnik naročnika Občine Dobrova - Polhov Gradec za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Predstavnik naročnika Občine Škofljica za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Predstavnik naročnika Občine Dol pri Ljubljani za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Predstavnik naročnika Občine Horjul za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ……………….. , telefon: ………………….. , elektronska pošta: ……………………….. .

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana:

Pooblaščena oseba: ………………………………….. , telefon: ……………………………. , elektronska pošta: ……………………………………… .

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: ………………, e-pošta: ………………….

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo blaga po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tej pogodbi dolžan dajati.

Predstavnik naročnika potrdi dobavo blaga in posreduje vse zahteve naročnika izvajalcu v času veljavnosti pogodbe.

Predstavnik izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo blaga po tej pogodbi. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti pogodbe.

Pogodbeni stranki sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi svojih predstavnikov, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

1. **ODSTOP OD POGODBE**
2. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe z obvestilom, poslanim izvajalcu s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

* ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih dobav v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
* ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete blaga in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
* ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti tudi po naknadno določenem roku s strani naročnika,
* neredno plačuje obveznosti do dobaviteljev blaga,
* neredno poravnava obveznosti do svojih zaposlenih,
* poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
* preda izvedbo pogodbenih obveznosti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,
* prekine z izvedbo pogodbenih obveznosti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, če pogodba ne določa drugače, lahko naročnik takoj unovči ustrezno finančno zavarovanje.

1. člen

Izvajalec se v primeru odstopa od pogodbe s strani naročnika, zaradi razlogov iz prejšnjega člena pogodbe, izrecno strinja, da bo blago pustil pri naročniku v brezplačni uporabi toliko časa, dokler ga naročnik ne bo nadomestil z novim.

1. člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

1. člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

1. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
* plačilom za delo,
* delovnim časom,
* počitki,
* opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) koledarskih dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku trideset (30) koledarskih dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti (30.) dan od seznanitve s kršitvijo.

1. **SESTAVNI DELI POGODBE**
2. člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se, poleg pogodbe ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

* razpisna dokumentacija, št. ………………………… ,
* ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* ostala relevantna dokumentacija.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank pogodbe najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

1. člen

Vsa strokovna/tehnična dokumentacija in priloge te pogodbe, ki jo izvajalec na podlagi te pogodbe izroči naročniku, postane last naročnika.

1. **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**
2. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet te pogodbe), naročniku posredoval podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
1. **ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV**
2. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. **REŠEVANJE SPOROV**
2. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

1. **OSTALE DOLOČBE**
2. člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

1. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe so veljavne le, če jih pogodbeni stranki skleneta v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi, ki ga podpišeta obe stranki pogodbe.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

1. člen

Vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov oz. informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

1. člen

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

1. člen

Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.

1. člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 17. člena te pogodbe ter velja do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi.

Glede garancijskih določil velja ta pogodba do poteka vseh garancijskih rokov.

1. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v sedemnajstih (17) enakih izvodih, od katerih prejme vsak od naročnikov po dva izvoda in izvajalec dva (2) izvoda.

|  |  |
| --- | --- |
| Številka: |  |
|  | **Številka pogodbe: C7560-21J220051** |
|  | Številka dok. DS: …………………………………. |
| Datum: | Datum: |
|  |  |
| Izvajalec | Naročnik: |
| Direktor  | **MESTNA OBČINA LJUBLJANA**ŽupanZoran Janković |
|  | Naročnik: |
|  | **OBČINA BREZOVICA**ŽupanMetod Ropret |
|  | Naročnik: |
|  | **DOBROVA - POLHOV GRADEC** ŽupanFranc Setnikar  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Naročnik: |
|  | **OBČINA DOL PRI LJUBLJANI** ŽupanŽeljko Savič  |
|  | Naročnik: |
|  | **OBČINA HORJUL** ŽupanJanko Prebil  |
|  | Naročnik: |
|  | **OBČINA MEDVODE**ŽupanNejc Smole |
|  | Naročnik: |
|  | **OBČINA ŠKOFLJICA**ŽupanIvan Jordan |

Priloga:

* Ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* Tehnična specifikacija št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .